陕西丰汇韵嘉会计师事务所

合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇专字〔2024〕第080号

林芝市教育局

2023年度项目支出绩效评价报告

| 项目名称： | 2023年加快信息化建设步伐项目 |
| --- | --- |
|  | 四幼改扩建项目 |
|  | 招生考试经费项目 |
|  | 林芝市体育场改扩建项目 |

项目单位：林芝市教育局

委托评价单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年7月15日

目录

一、项目基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的...................................................................................................................................3

（二）评价实施过程与方法.......................................................................................................................3

三、项目支出明细表	6

四、绩效评价结论	6

五、主要问题分析	7

（一）2023年加快信息化建设步伐项目..................................................................................................8

（二）四幼改扩建项目...............................................................................................................................8

（三）招生考试经费项目............................................................................................................................9

（四）林芝市体育场改扩建项目...............................................................................................................9

六、相关建议‌	10

七、其他需说明的问题	11

附件1：2023年加快信息化建设步伐项目绩效评价评分表	11

附件2：四幼改扩建项目绩效评价评分表	11

附件3：招生考试经费项目绩效评价评分	11

附件4：林芝市体育场改扩建项目	11

林芝市教育局

2023年度项目支出绩效评价报告

林芝市财政局：

我们接受贵单位委托，对林芝市教育局（以下简称：“市教育局”）2023年度项目支出进行绩效评价，市教育局对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2021〕285号）以及《林芝市财政局关于开展2023年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合市生态环境局的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下：

# 项目基本情况

1、项目名称：2023年加快信息化建设步伐项目（以下简称“项目1”）、四幼改扩建项目（以下简称“项目2”）、招生考试经费项目（以下简称“项目3”）、林芝市体育场改扩建项目（以下简称“项目4”）。

2、项目背景：

项目1：为推进林芝教育信息化融合应用引领区建设，完善数字教育资源公共服务体系，进一步做好林芝市教育信息化建设工作。

项目2：林芝市第四幼儿园改扩建项目总投资2862.62万元，主要建设内容为：新建综合楼3611.48平方米，新建周转房2240平方米，供暖工程11108.93平方米及其附属工程。截至目前，项目已竣工，待机构设立后开园。

项目3：由林芝市教育考试中心组织普通高考、对口高职考试、小考初中学考、高中学考、成人高考、自学考试、计算机等考教资考试、研究生考试等十大类19次教育招生考试工作。

项目4：体育场总建筑面积达到23071.33平方米，总座位数12727座，停车位398个，建筑高度为19.8米。该建筑地上两层，一层主要为预留运营用房、裁判休息室、运动员休息室、更衣室、设备器具室，二层主要为公共卫生间和贵宾休息室等功能用房。

3、建设管理单位：林芝市教育局

4、建设地点：林芝市全区、巴宜区八一镇永久片区第四幼儿园、林芝市全区、林芝市体育场

5、建设内容及用途：

项目1：智慧课堂建设及设备采购、平安校园设备运维服务、社会舆情监测系统。

项目2：新建5#综合楼建筑面积为3,611.4平方米，新建6#周转房建筑面积为2,240平方米以及新建沥青混凝土路面、生态停车位、透水砖、花岗石铺装、塑胶地面、人工草坪、绿化、通透式围墙、室外给排水工程、室外电气工程、供暖工程等：一期1#教学综合楼、2#门卫室、3#学生食堂、4#设备用房供暖工程。

项目3：林芝市教育考试中心组织普通高考、对口高职考试、小考初中学考、高中学考、成人高考、自学考试、计算机等考教资考试、研究生考试等十大类19次教育招生考试工作。

项目4：新建南北看台，建筑面积14,047.28平方米，新增座位5,655座；改造现有东西看台，建筑面积9,024.05平方米，改造座位7,072座，并完善周边附属工程。

- 项目投资及资金来源：

- 2023年4月28日林财科教指〔2023〕24-2号下达“2023年加快信息化建设步伐”项目资金724.47万元，其中：一般公共预算资金724.47万元；

- 2023年3月28日林财科教指〔2023〕24-2号下达“四幼改扩建”项目资金2,554.98万元，其中：一般公共预算资金2,554.98万元；

- 2023年1月20日林财科教指〔2023〕1号下达“招生考试经费”项目资金452.00万元，其中：一般公共预算资金452.00万元。

- 2023年1月20日林财科教指〔2023〕1号下达“林芝市体育场改扩建”项目资金10,000.00万元，其中：一般公共预算资金10,000.00万元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过对2023年林芝市教育局重点项目进行绩效评价，了解和掌握政策具体实施情况，揭示存在问题，提出政策优化、预算管理建议，推动相关单位根据绩效评价发现的问题认真整改、加强管理，同时为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。评价内容主要包括项目（资金）决策管理情况、产出效益情况及相关政策效果等。

## （二）评价实施过程与评价方法

1、评价依据

(1)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2)西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）；

(3)财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(4)《林芝市财政支出预算绩效管理暂行办法的通知》（林财字〔2020〕1号）。

2、评价方法、标准

根据评价对象具体情况，采取计划标准作为评价标准，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

3、评价等级设置情况

评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：

| 分值 等级 | 优秀 | 良好 | 中等 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 | ≥90分 | 75分≤分值＜90分 | 60分≤分值＜75分 | ＜60分 |

5、绩效评价工作过程

（1）前期准备

成立评价工作小组，收集、了解相关政策规定和资金文件，认真梳理林芝市教育局相关文件，确定评价重点。

（2）组织实施

2024年6月6日至7月15日，评价工作小组实施现场评价，结合各实施单位绩效自评报告及信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等情况，对相关资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。

（3）综合评价

评价组采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与评价小组评价相结合，运用成本效益分析法、比较法等方法进行评价，并按以下程序开展具体评价工作。

- 前期准备

前期准备工作主要包括了解与本次绩效评价工作相关政策，听取委托人对委托事项的介绍听取被评价单位对项目基本情况的介绍，接收被评价单位提交的资料。

- 分析评价

根据前期准备工作了解情况，通过检查被评价单位提交的资料，对评价指标进行对应打分得出评价初步结果，然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位与委托人进行充分沟通最终得出评价结果。

- 报告撰写

评价工作组对评价结果进行分析汇总，撰写报告。

# 三、项目支出明细表

| 序号 | 项目名称 | 预算资金额度 | 资金使用情况 | 支付率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年加快信息化建设步伐项目 | 724.47 | 724.47 | 100.00% |  |
| 2 | 四幼改扩建项目 | 2,554.98 | 2,024.46 | 79.24% |  |
| 3 | 招生考试经费项目 | 452.00 | 452.00 | 100.00% |  |
| 4 | 林芝市体育场改扩建项目 | 10,000.00 | 337.73 | 3.38% |  |
| 合计 |  | 13,731.45 | 3,538.66 | 13,731.45 |  |

- 绩效评价结论

经评价，市教育局2023年加快信息化建设步伐项目、四幼改扩建项目等4个项目，3个项目评价等级为优秀，1个项目评价等级为差，具体情况详见下表：

项目指标评分表

| 项目 | 分值 | 得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年加快信息化建设步伐项目 | 100 | 94 | 优秀 |
| 四幼改扩建项目 | 100 | 92.82 | 优秀 |
| 招生考试经费项目 | 100 | 96 | 优秀 |
| 林芝市体育场改扩建项目 | 100 | 56.40 | 差 |

- 主要问题分析

- 林芝市教育局在项目管理—项目实施，项目产出—项目完成率、质量达标率、按时完工率产出项目支出差异率，效益等方面，存在部分项目进度迟缓、完成率低、质量达标率低、按时完工率低、支出差异率较大（略低）；项目社会效益、环境效益、可持续影响评价缺少依据，相关重要佐证数据不充分等情况，具体如下：

- （一）2023年加快信息化建设步伐项目

2023年加快信息化建设步伐项目满分100分，扣6分，得94分，主要扣分明细如下：

1、效益—社会效益评价缺少依据：绩效自评表、绩效自评报告中“智慧校园建设，增强管理能力、安全能力”，社会效益较显著，相关重要佐证数据不充分，如：未明确体现赔付金额等信息。本项满分8分，扣2分，实得6分；

2、效益—环境效益评价缺少依据：绩效自评表、绩效自评报告中“舆情监测减少不利舆情扩散”，社会效益较显著，相关重要佐证数据不充分。本项满分8分，扣2分，实得6分；

3、效益—可持续影响评价缺少依据评价缺少依据：绩效自评报告中“增强校园、社会安全”，可持续影响较显著，相关重要佐证数据不充分。本项满分8分，扣2分，实得6分。

（二）四幼改扩建项目

四幼改扩建项目满分100分，扣7.18分，得92.82分，主要扣分明细如下：

- 项目产出—项目支出差异率略低：预算资金2,554.98万元，实际支出2,024.46万元，项目支出差异率20.76%，本项满分3分，扣3分，实得0分；

- 效益—环境效益评价缺少依据：项目绩效目标表、绩效报告等资料中相关佐证资料不足，可持续影响不显著。本项满分8分，扣4分，实得4分。

（三）招生考试经费项目

招生考试经费项目满分100分，扣4分，得96分，主要扣分明细如下：

# 效益—可持续影响评价缺少依据：项目绩效目标表、绩效报告等资料中相关佐证资料不足，可持续影响不显著。本项满分8分，扣4分，实得4分。

- 林芝市体育场改扩建项目

- 林芝市体育场改扩建项目满分100分，扣44.60分，得56.40分，主要扣分明细如下：

- 项目管理—项目实施进度迟缓。截至审计基准日，项目仅完成前期规划、设计、主体工程招标代理，主体工程尚开展并未完成。本项满分8分，扣5分，实得5分；

- 项目产出—项目完成率低，计划完成前期规划设计、主体工程招标代理，开工，完成前期付款等5项工作，截至审计基准日，已完成前期规划设计，项目完成率20%。本项满分5分，扣4分，实得1分；

- 项目产出—质量达标率低，截至审计基准日，已完成前期规划设计，质量符合协议约定标准，开工、前期付款等4项尚未完成，质量达标率20%。本项满分4分，扣3.2分，实得0.8分；

- 项目产出—按时完工率低，截至审计基准日，开工、前期付款等4项尚未完成，按时完工率20%，本项满分8分，扣6.4分，实得1.6分；

- 5、项目产出—项目支出差异率较大：预算资金10,000.00万元，实际支出337.73万元，项目支出差异率96.62%。本项满分3分，扣3分，实得0分；

- 6、效益—经济效益评价缺少依据：主体项目截至审计基准日尚未开工，经济效益无法评价。本项满分8分，扣8分，实得0分；

- 7、效益—社会效益评价缺少依据：主体项目截至审计基准日尚未开工，经济效益无法评价。本项满分8分，扣8分，实得0分；

- 8、效益—环境效益评价缺少依据：主体项目截至审计基准日尚未开工，经济效益无法评价。本项满分8分，扣8分，实得0分；

# 六、相关建议‌

1、项目管理方面：（1）科学制定施工计划：在项目初期，需充分调研，制定切实可行的施工计划，并确保计划的刚性执行。（2）强化资源保障：提前规划，确保各项资源按时到位，与供应商建立长期合作关系，确保材料供应稳定.（3）加强施工现场管理：强化现场监管，确保施工有序进行。

2、项目产出方面：（1）在项目启动阶段，‌应明确项目的投资目标，优化资源配置；（2）强化项目管理，‌加强项目管理是提高项目投资完成率的关键。‌应建立健全的项目管理体系，‌包括制定详细的项目计划、‌设置合理的里程碑、‌定期进行进度评估等。（3）‌建立完善的沟通机制，‌确保项目团队内部以及与外部利益相关者的信息交流畅通，‌避免因沟通不畅造成的时间和资源浪费。

3、项目效益方面：加强经济效益、社会效益、可持续影响的跟踪管理，对所产生的直接或间接的经济效益进行有效识别，收集相关佐证资料，保证资料完整，并及时归档，如：通过人社局获取扶持单位（项目）本年度新增就业岗位；通过工商管理局、商务局等机构获取扶持单位（项目）本年度经济增长情况等。

# 七、其他需说明的问题

无。

- 附件1：2023年加快信息化建设步伐项目绩效评价评分表

- 附件2：四幼改扩建项目绩效评价评分表

- 附件3：招生考试经费项目绩效评价评分表

- 附件4：林芝市体育场改扩建项目评分表

|  | 陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业 （普通合伙） |
| --- | --- |
|  | 二0二四年七月十五日 |